UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Enseignant : Dr TABA CHABI K Wahabou

RAPPORT DE PROJET

Projet 2 : Conception et Déploiement d'un ERP avec Odoo

Entreprise fictive : TechDistrib SARL

Rapport Final — Synthèse du projet

Année académique 2025-2026

# 1. Introduction

TechDistrib SARL est une entreprise fictive spécialisée dans la distribution de matériel informatique au Bénin. Ce projet consiste à concevoir et déployer un ERP basé sur Odoo 16 pour automatiser et intégrer ses processus métier. Il a été conduit selon la méthode Waterfall sur deux semaines et demi.

# 2. Méthode de gestion — Waterfall

## 2.1 Présentation

La méthode Waterfall organise le projet en cinq phases séquentielles sur 13 jours. Chaque phase est validée avant de passer à la suivante. Ce choix est adapté à ce projet car les besoins de TechDistrib SARL sont stables et bien définis dès le départ.

## 2.2 Organisation des phases

| Phase | Période | Activités et livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Besoins | Jours 1-2 (Semaine 1) | Recueil et analyse des besoins, identification des acteurs — Livrable : Document d'analyse |
| Phase 2 — Conception | Jours 3-4 (Semaine 1) | Modélisation UML : cas d'utilisation, classes, séquence, activités — Livrable : 3 diagrammes UML + Rapport Partie 1 |
| Phase 3 — Implémentation | Jours 5-8 (Semaines 1-2) | Installation Odoo via Docker, configuration des modules Vente, Inventaire, Facturation, Site web — Livrable : Rapport Partie 2 + docker-compose.yml |
| Phase 4 — Tests | Jours 9-11 (Semaine 2) | Saisie des données de test, exécution des 6 scénarios de test, captures d'écran — Livrable : Rapport Partie 3 + fiches de test |
| Phase 5 — Livraison | Jours 12-13 (Semaines 2-3) | Réponses aux questions de réflexion, rapport final, dépôt GitHub — Livrable : Rapport final complet |

# 3. Synthèse de l'analyse et conception

## 3.1 Acteurs et besoins

Quatre acteurs principaux ont été identifiés : Administrateur ERP, Responsable commercial, Gestionnaire de stock et Comptable. Les besoins fonctionnels couvrent la gestion des clients, produits, commandes, stock, factures et le site web vitrine.

## 3.2 Diagrammes UML produits

- Diagramme de cas d'utilisation : 5 acteurs, 9 cas d'utilisation, relations include et extend

- Diagramme de classes : 7 entités métier avec attributs, méthodes et relations

- Diagramme de séquence : enregistrement d'une commande en 16 messages

- Diagramme d'activités : génération d'une facture avec nœuds de décision

# 4. Synthèse de l'installation

## 4.1 Architecture

Deux conteneurs Docker : Odoo 16 (odoo:16) et PostgreSQL 15 (postgres:15), orchestrés par Docker Compose. Données persistées dans des volumes dédiés. Accès via http://localhost:8069.

## 4.2 Modules configurés

| Module | Service concerné | Fonctionnalités principales |
| --- | --- | --- |
| Vente | Service Commercial | Clients, devis, commandes clients |
| Inventaire | Service Stock | Catalogue produits, stocks, mouvements |
| Facturation | Service Comptabilité | Factures clients, paiements, TVA 18% |
| Site web | Communication | Site vitrine public, portail client |

Figure 1 — Page d'accueil Odoo après installation

Figure 2 — Site web public TechDistrib SARL

# 5. Synthèse des tests

## 5.1 Résultats

| # | Scénario | Module | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer une fiche client | Vente | Réussi ✓ |
| 2 | Ajouter un produit au catalogue | Inventaire | Réussi ✓ |
| 3 | Enregistrer une commande client | Vente | Réussi ✓ |
| 4 | Générer une facture automatiquement | Facturation | Réussi ✓ |
| 5 | Consulter le stock en temps réel | Inventaire | Réussi ✓ |
| 6 | Créer une fiche employé | Employés | Réussi ✓ |

Figure 3 — Test 1 : 3 clients créés

Figure 4 — Test 2 : 5 produits avec stocks

Figure 5 — Test 3 : 2 commandes confirmées

Figure 6 — Test 4 : 2 factures comptabilisées

Figure 7 — Test 4 : Détail facture FAC/2026/00002

Figure 8 — Test 5 : Stock en temps réel

Figure 9 — Test 6 : Liste des employés

Figure 10 — Test 6 : Fiche employé Aïcha Traoré

# 6. Questions de réflexion

## 6.1 Avantages d'un ERP

Centralisation des données, automatisation des processus, visibilité en temps réel et meilleure coordination entre services. Pour TechDistrib SARL, Odoo remplace les fichiers Excel isolés par un système intégré où toutes les informations sont partagées instantanément.

## 6.2 Importance de l'intégration des données

L'intégration garantit la cohérence entre modules. Quand une commande est enregistrée, le stock se met à jour et la facture est générée automatiquement. Sans intégration, chaque service ressaisirait manuellement les données des autres, multipliant les erreurs.

## 6.3 Risques lors du déploiement

Résistance au changement, mauvaise qualité des données migrées, difficultés techniques (nos problèmes WSL et base de données), et dépendance technologique à long terme nécessitant des sauvegardes régulières.

## 6.4 Développement vs paramétrage ERP

Le développement crée une application de zéro en écrivant du code. Le paramétrage adapte un logiciel existant sans code — c'est notre approche avec Odoo : activation des modules, configuration de la devise XOF et TVA 18%. Plus rapide et moins coûteux, mais limité aux fonctionnalités natives.

# 7. Conclusion

Ce projet a permis de déployer un ERP fonctionnel pour TechDistrib SARL en 13 jours selon la méthode Waterfall. Les six scénarios de test ont tous été réussis, confirmant que le système répond aux besoins identifiés. En remplaçant la gestion par fichiers Excel par Odoo, TechDistrib SARL bénéficie d'un système intégré qui améliore la fiabilité, la réactivité et la visibilité sur l'ensemble de son activité.